# Sprint 4: Kanban — Visualizando o Trabalho e Limites de WIP

Projeto: Gestão de Fluxo de Trabalho Kanban

Sprint: Sprint 4 (Aplicação dos conceitos)

Data de Entrega: 29/05/2026

## 1. Estrutura do Fluxo Kanban Funcional

Configuração estratégica das colunas do quadro de trabalho para o projeto de desenvolvimento do ecossistema de software, definindo de forma explícita as políticas de transição e restrições de capacidade para otimizar o Lead Time.

| Coluna | Limite de WIP | Definição de Política (DoD da Coluna) |
| --- | --- | --- |
| Backlog | Ilimitado | Histórias refinadas pelo PO e prontas para seleção técnica. |
| To Do | 5 Tasks | Tarefas selecionadas prioritariamente para início imediato na iteração atual. |
| In Progress | 3 Tasks | Funcionalidades ativamente sob codificação técnica (desenvolvedores pareados). |
| Code Review / Test | 2 Tasks | Código integrado via Pull Request aguardando aprovação de outro membro e execução de testes de integração. |
| Done | Ilimitado | Software implantado com sucesso em ambiente de produção, sem pendências e validado pelos testes automatizados. |

## 2. Justificativa Técnica do Limite de WIP (Work In Progress)

A imposição do limite de WIP rígido nas colunas intermediárias (In Progress = 3, Review = 2) atua como um sistema puxado. Ele obriga o time de engenharia a focar na conclusão das tarefas travadas na esteira antes de puxar novas demandas do Backlog, mitigando gargalos e promovendo eficiência contínua na entrega de valor.